RAZPISNA DOKUMENTACIJA

| Naročnik: | OBČINA SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH JUROVSKI DOL 70/B, 2223 JUROVSKI DOL |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO |
| Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Odprti postopek |
| Št. javnega naročila: | 430-1/2012 |
| Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil: | JN 4457/2012 |
| Datum objave: | 24.04.2012 |

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

- RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

- Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);

- Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.

- Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A)

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR – 3/B)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)

- Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)

- Izjava o podobnih delih na nizkih gradnjah (OBR - 6)

- Potrdilo (OBR – 6/I)

- Potrdilo (OBR – 6/II)

- Potrdilo (OBR – 6/III)

- Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)

- Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)

- Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);

- Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)

- Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13);

- Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)

- Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

|  | - NAROČNIK: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH Jurovski Dol 70/b 2223 JUROVSKI DOL. |
| --- | --- |
|  | - PREDMET JAVNEGA NAROČILA: - »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«. Namen javnega naročila je obnova in rekonstrukcija občinskih cest, ki so v slabem stanju. Osnovni cilj projekta je ureditev in prenova cestnih odsekov, širitev cestišča, preplastitev in ureditev bankin z odvodnjavanjem. Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji. |
|  | - POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: - Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. - Ponudnik se lahko poteguje za naročilo celotnih razpisanih del! |
|  | - VRSTA POSTOPKA: - Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) naročnik razpisuje javni razpis po odprtem postopku. |
|  | - PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL: - Rok izvedbe del je naslednji: - pričetek del takoj po podpisu pogodbe, predvidoma začetek junija 2012, - izvedba vseh dokončanih del s primopredajo do 01.10.2013. |
|  | - KONTAKTNA OSEBA S STRANI NAROČNIKA: Franc BELE Tel: 02/729 52 54 E-pošta: franc.bele@obcinajurij.si |

- Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

- Peter Škrlec

- Župan

- II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen

Naročnik je na Portalu e-naročanje objavil javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, za »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«.

Predmet javnega naročila je obnova in rekonstrukcija lokalnih cest v občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki so v slabem stanju. Osnovni cilj investicije je ureditev in prenova cestnega odseka, širitev cestišča, preplastitev in ureditev bankin z odvodnjavanjem. Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji. Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del, ki je priloga k »Razpisnemu obrazcu – OBR - 15«.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

2. člen

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih (EUR).

3. člen

- Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

4. člen

Obvezna vsebina ponudbe:

- Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:

- Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);

- Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.

- Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A)

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR – 3/B)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)

- Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)

- Izjava o podobnih delih na nizkih gradnjah (OBR - 6)

- Potrdilo (OBR – 6/I)

- Potrdilo (OBR – 6/II)

- Potrdilo (OBR – 6/III)

- Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)

- Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)

- Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);

- Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)

- Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13);

- Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)

- Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)

5. člen

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil, po faksu (02/729-52-55) ali elektronski pošti kontaktne osebe (franc.bele@obcinajurij.si).

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 6. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Morebitni odgovori na vprašanje se bodo nahajali na spletni strani www.obcinajurij.si, Javni razpisi, označeni kot »Odgovori na vprašanja« ali na Portalu javnih naročil.

Sestanek z gospodarskimi subjekti (ogled lokacije gradnje) je možen po predhodnem telefonskem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.

##### 6. člen

- Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.

- Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štete za nepravilne in bodo izločene.

7. člen

Ponudniki morajo ponuditi izgradnjo in opremo po izdelani projektni dokumentaciji in popisu del naročnika v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo razpisanih del in opreme v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.

8. člen

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost:

- Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik lahko namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

2. Ponudnik:

- ni v stečajnem postopku;

- njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik lahko namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega odstavka tega člena izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

4. Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

### 5. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

### svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

### gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-3/A)

6. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-3/B)

B. Poklicna sposobnost:

7. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

8. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

9. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

10. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in da ima boniteto poslovanja najmanj SB6 ali ustrezno boniteto banke.

Dokazilo: Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.

11. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok.

Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-8)

D. Tehnični pogoji

12. Ponudnik poda izjavo, da izpolnjuje pogoje za izvedbo javnega naročila v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila. (OBR - 4)

13. Da je ponudnik usposobljen vsaj  50 % del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.

Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga lastni seznam strokovnega kadra. (OBR - 5)

14. Da je ponudnik v zadnjih petih letih (od 01.03.2007) že izvajal podobna dela (najmanj 3) na nizkih gradnjah v znesku nad 150.000,00 EUR (brez DDV) in ima priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del, ki mu jih izpolnijo pretekli investitorji .

Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga potrdilo. (OBR – 6 in OBR – 6/I,6/II,6/III)

OPOMBA:  Veljavno je samo ORIGINALNO POTRDILO, ki je v razpisni dokumentaciji, z datumom, žigom in podpisom naročnika kot investitorja.

15. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference - vodenje 5 objektov v zadnjih 3 letih! (od 01.03.2009).

# Dokazilo: Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)

16. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

- 17. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.

- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

- 18. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili vsa ustrezna dokazila iz tega 8. člena navodil za izdelavo ponudbe.

9. člen

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.

- Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

10. člen

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih.

Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, material, dela, itd.) popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost!

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja končna cena ponudbenega predračuna. Cene in končne vrednosti iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Če naročnik ne bo dobil nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo postopal po postopku s pogajanji po predhodni objavi (28. člen Zakona o javnem naročanju).

11. člen

Ponudnik mora predložiti:

1. Garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo) v višini 5.000,00 EUR.

Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu!

Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe, največ pa 90 dni od dneva odpiranja ponudb (OBR - 10).

#### 2. Izjavo ponudnika, da zagotavlja ustrezno obliko finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene obveznosti (OBR - 11).

3. Izjavo ponudnika, da zagotavlja  ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v  garancijskem roku v višini 15 %  pogodbene obveznosti (OBR - 12).

Izbran ponudnik bo moral ob uspešni primopredaji objekta izročiti garancijo za odpravo napak v  garancijskem roku. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

- 12. člen

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del javnega naročila in z kakšno vrednostjo del nameravajo dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec). Ponudnik mora navesti vse predlagane podizvajalce in dela, ki jih bodo opravljali (OBR - 13).

Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec del pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

13. člen

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno  solidarno do naročnika.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina ponudnikov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz  8. člena teh navodil A. in B. od 01. do 07. točke ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse ponudnike skupaj.

- 14. člen

- Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

- Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

- Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da je ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.

Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo z oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«. V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.

Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Dopustne dopolnitve ponudb:

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku 3 (tri) dni takšno ponudbo dopolni.

- 15. člen

- Ponudba mora veljati do vključno 15.08.2012. V primeru krajše veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. Ponudba mora vsebovati izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazec predračuna in popisa del na vsaki strani posebej. (OBR-15)

Izvajalec se obvezuje vsa dela po popisih in v dogovoru z naročnikom delno dovršiti do 01.10.2012. Končni rok izvedbe javnega naročila v celoti pa je 01.10.2013.

- 16. člen

- Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe (OBR - 14).

17. člen

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- 18. člen

- V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- 19. člen

- V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

##### 20. člen

- Naročnik bo po potrebi  pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

- 21. člen

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

22. člen

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: OBČINA  SV. JURIJ V SLOVENSKIH  GORICAH, Jurovski Dol 70/B, 2223  JUROVSKI DOL

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA – Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela do naročnika do 16.05.2012 do 9.00 ure.

- 23. člen

- Javno odpiranje ponudb bo dne 16.05.2012, ob 10.00, v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE«, vrnila neodprte ponudnikom.

- Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna štev. ponudbe, datum in uro vročitve, naziv ponudnika, končno ponudbeno ceno).

O odpiranju ponudb bo sestavljen  zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po odpiranju ponudb.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v skladu z 49. členom ZJN-2.

- 24. člen

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. členom ZJN-2.

25. člen

- Finančna sredstva so zagotovljena v rebalansu proračuna občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 in načrtu razvojnih programov ter sredstev na osnovi 21. člena ZFO-1. Naročnik si pridružuje pravico spremeniti obseg del in prilagoditi investicijo trenutnim razmeram na tržišču, ter kadarkoli prekiniti postopek in zavrniti vse ponudbe, če ne bo imel zagotovljenih dovolj finančnih sredstev. V tem primeru bo postopal v skladu z 80. členom ZJN-2.

V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

26. člen

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ul. RS št. 43/2011).

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugi alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, postopku s predhodnih ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu in javnem natečaju 1.500,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, št. SI56 0110 0100 0358 802.

Žig:                                           Odgovorna oseba naročnika:

Peter ŠKRLEC

Župan

III. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);

- Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.

- Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A)

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR – 3/B)

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4)

- Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5)

- Izjava o podobnih delih na nizkih gradnjah (OBR - 6)

- Potrdilo (OBR – 6/I)

- Potrdilo (OBR – 6/II)

- Potrdilo (OBR – 6/III)

- Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)

- Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8)

- Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);

- Bančna garancija za resnost ponudbe (OBR - 10)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla (OBR - 11)

- Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12)

- Izjava ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (OBR-13);

- Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 14)

- Predračun s prilogo-popis del (OBR - 15)

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija)

OBR - 1

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu e-naročanje, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

01. Podatki o gospodarskem subjektu - ponudniku

Firma oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Priloge:

- dokazila navedena v 4. členu navodil!

Datum: ___________                                               Žig in podpis ponudnika:

OBR - 2

Ponudnik:________________________________________________________________

IZJAVA

Ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.

2. Da:

- nismo v stečajnem postopku;

- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika.

3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana veliko strokovna napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ter da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.

Obvezna priloga ponudnikov:

- dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke te izjave

ali

- lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES

izpostava _______________številka__________________ .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu

ali

- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

- da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

»Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR – 3/A

Ponudnik:_______________________________________________________________

IZJAVA  O POSREDOVANJU PODATKOV

### S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

### naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

### gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Datum:_________                                            Žig in podpis ponudnika:

OBR – 3/B

Ponudnik:_______________________________________________________________

IZJAVA  ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, za namene javnega razpisa »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ______________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________________

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ______________________________________________________________.

Datum:_________                                            Žig in podpis ponudnika:

OBR - 4

Ponudnik:  _______________________________________________________________

# IZJAVA

# ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:

- izdelali varnostni načrt,

- izdelali sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi udeleženci  in

- izdelali knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na samem gradbišču,

- priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter poravnali njegove stroške,

- ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

- kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev;

v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.

Datum:____________                                            Žig in podpis ponudnika:

OBR - 5

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# IZJAVO O IZVEDBI DEL Z LASTNIMI DELAVCI

Izjavljamo, da smo sposobni _____ % vseh predvidenih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem razmerju.

Na dan ____________ smo imeli v rednem delovnem razmerju _____________ delavcev.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod št. objave __________________ .

Datum: ______________                                   Žig in podpis ponudnika

OBR - 6

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# I Z J A V O

Izjavljamo, da smo v zadnjih ____ letih že izvajali podobna dela na nizkih gradnjah in imamo priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO« , objavljen na Portalu javnih naročil z dne __________________, pod št. objave ___________________ .

Priloga: Potrjene reference (OBR-6/I, 6/II in 6/III).

Datum: _______________                                      Žig in podpis ponudnika:

OBR - 6/I

# POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje: ___________________________________________

v vrednosti ________________________________________ brez DDV,

v obdobju od _________________ do _________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«.

OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo z datumom, žigom in podpisom investitorja!

Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR - 6/II

# POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje: ___________________________________________

v vrednosti ________________________________________ brez DDV,

v obdobju od _________________ do _________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«.

OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo z datumom, žigom in podpisom investitorja!

Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR - 6/III

# POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje: ___________________________________________

v vrednosti ________________________________________ brez DDV,

v obdobju od _________________ do _________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«.

OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo z datumom, žigom in podpisom investitorja!

Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR - 7

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# IZJAVO O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH

# ODGOVORNEGA VODJA DEL

Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.

Odgovorni vodja del bo __________________________________ in ima naslednjo izobrazbo: __________________________________________________________.

Odgovorni vodja del je v zadnjih treh letih vodil izgradnjo naslednjih objektov:

| Zap. št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe in vrsta objekta | Leto realizacije | Vrednost pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________________, pod št. objave ___________________ .

PRILOGA: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje, kopija odločbe IZS in kopija potrdila o strokovnem izpitu!

Datum: ______________                                    Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR - 8

Ponudnik:  _______________________________________________________________

IZJAVA  O PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,

- da nudimo 30  dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema in potrditve pravilno izstavljene fakture s strani naročnika;

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za

»Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«.

| Datum: ____________ |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

- OBR - 9

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# I Z J A V O

# O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH

# IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

  - izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika;

  - da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;

  - da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za

»Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO« objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod št. objave __________________.

Datum: _____________                                                        Žig in podpis ponudnika:

- OBR - 10

VZOREC

GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke (zavarovalnice): .......................................

Kraj in datum: .....................................

Upravičenec: .......................................

Garancija št. .......................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, štev objave. ..............., z dne........................., za izvedbo naročila ……………………………………..........................

za potrebe naročnika ..........................................................., je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 5.000,00  EUR.

Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z

določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. ……../……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar najkasneje 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ................ ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.

Banka (zavarovalnica)

(žig in podpis)

OBR - 11

#### IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA

#### DOBRO IZVEDBO POSLA

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:

»Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO« objavljen na Portalu javnih naročil z dne _______________, pod št. objave __________________ ;

(ponudbena vrednost EUR ________________),

###### IZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, izdali brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti, in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.

Datum: _____________                                             Žig in podpis banke:

OBR - 12

#### IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO

#### NAPAK V GARANCIJSKI  DOBI

Na podlagi vloge ponudnika ( v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:

»Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO« objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod št. objave ___________________ ;

(ponudbena vrednost EUR ________________),

###### IZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, izdali brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 15% pogodbene vrednosti, in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.

Datum: _____________                                             Žig in podpis banke:

OBR - 13

Ponudnik:  _______________________________________________________________

# IZJAVA

# ponudnika po 5. členu Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:

- odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantom za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev del;

- zagotovili poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem v enakih rokih plačila, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del;

- priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.

- izstavili naročniku na njegovo zahtevo nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti

- da lahko naročnik neposredno plačuje podizvajalcem na osnovi potrjene situacije z naše strani in na osnovi sklenjene asignacijske pogodbe,

- kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu e-naročanje  za »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«, pri izvedbi del vključili naslednje podizvajalce in kooperante in z njimi sklenili podizvajalske in kooperantske pogodbe:

| UDELEŽENEC (PODIZVAJALEC, KOOPERANT) | Dela, ki jih bo opravljal | Vrednost v EUR | Delež % |
| --- | --- | --- | --- |

Datum: __________                                             Žig in podpis  ponudnika:

OBR - 14

NAROČNIK: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, Jurovski Dol 70/B, 2223 JUROVSKI DOL, matična številka: 2242877, davčna številka SI58481435, ki jo zastopa župan Peter ŠKRLEC (v nadaljevanju: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah)

in

IZVAJALEC:____________________________________________________________, matična številka:______________, davčna številka: __________________________, ki ga zastopa: ______________________________________________(v nadaljevanju: izvajalec).

skleneta po medsebojnem sporazumu

POGODBO ZA JAVNO NAROČILO

»Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) izvedel javno naročilo po odprtem postopku  za »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«, objavljeno na portalu javnih naročil, dne _______________, pod št. objave: JN ________/2012;

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik;

- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo del po popisu del in predračuna št. __________________ z dne __________________;

- sredstva za izvedbo pogodbenih del so zagotovljena v rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 (MUV, št. 8/2012) in načrtu razvojnih programov na proračunski postavki 411339 ter sredstev na osnovi 21. člena ZFO-1.

Predmetna pogodba bo s ponudnikom sklenjena takoj, ko bodo izpolnjeni  vsi predpisani zakonski roki po ZJN-2 in zagotovljena finančna sredstva, izvajalec pa se zavezuje pričeti z deli takoj po podpisu pogodbe in v dogovoru z naročnikom – predvidoma v začetku junija 2012.

Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija izvajalca.

POGODBENA VREDNOST DEL

2. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, št. ___________________, z dne ________________ v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika, ki skupaj znaša: __________________ EUR z DDV, (z besedo) ____________________________________ evrov.

Pogodbena cena je fiksna v € po enoti mere in vključuje vse davke in druge dajatve. Izvajalec ni upravičen do sprememb pogodbene cene.

Pogodbena vrednost iz 1. odst. tega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščite sosednjih objektov, ograje, ureditev dostopnih poti, prometno ureditev v času gradnje, gradbiščno tablo, začasne priključke, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije montaže in stroške vezane na odvoz ekoloških odpadkov.

Dela se bodo izvajala v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04, 126/07, 57/2009, 108/2009, 61/2010, 62/2010 in 20/2011) in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih predpisov.

Izvajalec bo izvedel v okviru pogodbene vrednosti po sistemu "PO DEJANSKIH IZMERAH" vsa dela, ki so potrebna za normalno delovanje objekta, četudi posameznih detajlov ni v tehnični dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

V tem primeru ima naročnik pravico povečati ali zmanjšati obseg del kot posledico citiranih sprememb. Iz teh sprememb izhajajoča presežna ali manjkajoča dela se obračunajo na osnovi izmer dejanskih izvršenih del in ponudbenih cen iz predračuna.

Za razliko nastalo zaradi manjkajočih oz. presežnih del se spremeni pogodbena cena in sklene aneks k tej pogodbi.

ROK DOKONČANJA

3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del po podpisu pogodbe in po dogovoru z naročnikom – predvidoma v začetku junija 2012.

Izvajalec se obvezuje dela deloma dovršiti do 01.10.2012, preostanek (v dogovoru z naročnikom) pa do 01.10.2013.

V primeru višje sile, to so vsi nepredvidljivi in neodklonljivi dogodki, na katere ne moreta vplivati niti naročnik niti izvajalec, se rok podaljša za čas, ki ni krajši od časa trajanja zapreke. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna nemudoma obvestiti nasprotno stranko o nastopu in prenehanju višje sile.

4. člen

Izvajalec mora gradbišče urediti in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

5. člen

Izvajalec je dolžan:

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese naročnika.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oz. gradbenih proizvodov ali odstopanje od detaljnega terminskega plana, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odpovedati pogodbo.

Izvajalec ima v primeru prejšnjega odstavka pravico plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.

Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

6. člen

Izvajalec je dolžan:

- označiti gradbišče na začetku del s tablo v skladu z obstoječo predpisano zakonodajo in Pravilnika o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08 in 54/2009), voditi z zakonom predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer);

- izdelati tehnično dokumentacijo v skladu z zakonodajo, ki zajema:

  - izdelavo projekta izvedenih del (PID),

  - izdelavo projekta za obratovanje in vzdrževanje z garancijskimi listi (PVO),

  - izdelavo projekta za vpis v uradne evidence (PVE),

- priskrbeti druge zahtevane dokumente za tehnični pregled, zlasti pa geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta in izjavo nadzornika o skladnosti.

Vse navedeno je vkalkulirano v pogodbeni ceni.

7. člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih na gradbišču hraniti ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Po končanem delu mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

8. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to ni dobil predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, de je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

9. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

10. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah in količinah iz predračuna po sistemu "PO DEJANSKIH IZMERAH" z izstavitvijo začasne mesečne situacije in končne situacije po dokončanju del.

Pogodbene cene so fiksne in izvajalec  ni upravičen do podražitev za opravljena dela, obračunana in plačana v letu 2012.

Za dodatno naročena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, bosta naročnik in izvajalec pred začetkom teh del sklenila aneks k tej pogodbi na osnovi predhodno potrjenega predračuna, ki ga predloži izvajalec in izvedenih pogajanjih med naročnikom in izvajalcem.

NAČIN PLAČILA OPRAVLJENIH DEL

11. člen

Izvajalec je obvezen dostaviti začasno mesečno situacijo najmanj v treh izvodih. Naročnik je dolžan situaciji v roku 8 dni od njenega uradnega prejema potrditi, v nadaljnjih  22-ih dneh pa nesporni znesek plačati.

Naročnik si pridržuje korekcijo predložene situacije, kar pa ne zadrži izplačila za nesporni znesek situacije.

Plačilo po situacijah se vrši za dela, opravljena v višini 90% pogodbene vrednosti. Zadnjih 10% pogodbene vrednosti se plača v navedenem plačilnem roku po uspešno opravljenem kvalitetnem prevzemu in ob predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

Situacija se plačuje  na podlagi ovrednotenega popisa del, dejanskih izmer in dejanskih uporabljenih količin, kar se mora skladati s ceno na enoto navedeno v ponudbi.

Sporne postavke razčistita pogodbeni stranki in jih izvajalec obračuna v naslednji situaciji. Končni obračun mora izvajalec predati naročniku najkasneje v roku 30 dni po dokončanju pogodbenih del.

Če naročnik ne pregleda in ne potrdi situacije v roku 8 dni od njenega prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s potekom tega roka.

Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. _____________________________, odprt pri banki ______________________________, 30. dan od dneva pravilno izstavljene in potrjene obračunske situacije.

Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na transakcijski račun izvajalca. Za nepravočasno izvršena plačila priznava naročnik izvajalcu zakonske zamudne obresti.

S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da sme izvesti neposredno plačilo podizvajalcu oz. podizvajalcem, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.

Kot podizvajalci po tej pogodbi nastopajo subjekti navedeni v OBR-13.

Za zamenjavo podizvajalca si mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika.

## FINANCIRANJE PROJEKTA

12. člen

Investicijska sredstva za izvedbo pogodbenih del so zagotovljena v rebalansu proračuna  Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 (MUV, št. 8/2012) in načrtu razvojnih programov 2012-2013, na proračun. postavki 411339 ter sredstev na osnovi 21. člena ZFO-1.

## KVALITETA DEL

13. člen

Izvajalec jamči, da bodo s to pogodbo prevzeta dela izvršena po tehnični dokumentaciji po veljavnih standardih in tehničnih predpisih in v skladu z določbami te pogodbe ter prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem nivoju.

ZAVAROVANJE POGODBE

14. člen

Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe izročil naročniku brezpogojno bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10% od pogodbene vrednosti z naročnikom. Omenjena bančna garancija vključuje tudi pokritje obveznosti do podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci).

Če izvajalec ne predloži bančne garancije bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Rok dokončne izvedbe celotnega posla je 01.10.2013. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi dodatek k obstoječi garanciji z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del oz. dodatek h garanciji s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži ustrezne nove bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil že prejeto bančno garancijo ali razveljavil sklenjeno pogodbo.

Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:

- da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist  dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del,

- da bo uporabljal za poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi,

- da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno blago dobaviteljev blaga oz. za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.

POGODBENA KAZEN

15. člen

Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ od pogodbene vrednosti.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec dolžan za vsak dan zamude plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo    pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

JAMSTVA IN GARANCIJE

16. člen

Za vgrajene gradbene proizvode, material, opremo in konstrukcije, je izvajalec dolžan pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oz. inženirju v potrditev veljavno atestno dokumentacijo, tehnične podatke oz. specifikacije za opremo.

17. člen

Napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik oz. inženir med izvajanjem ali pri prevzemu del oz. v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oz. v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

18. člen

Garancijski rok za izvedena dela so:

- 5 leta za kakovost in brezhibnost gradbe oz. izvedenih del;

- 10 let za solidnost gradnje;

- za ostale vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki pa ne smejo biti krajši od 3 let.

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana, kvalitetno - tehnično pregledana, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom.

Naročnik bo v garancijskem roku v skladu z garancijskimi pogoji ter projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta zagotovil potrebno vzdrževanje oz. servisiranje vgrajenih naprav in opreme.

PREVZEM OBJEKTA

19. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so ta kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. Končni prevzem pogodbenih del se izvede po opravljenem kvalitetnem pregledu. O prevzemu se sestavi zapisnik.

20. člen

Izvajalec mora ob končni predaji pogodbenih del izročiti naročniku brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 15% od končne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot splošni garancijski rok, kot je določeno v 18. členu te pogodbe. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Brez predložene bančne garancije primopredaja ni opravljena.

21. člen

Izvajalec predloži končni obračun naročniku najkasneje v roku 30 dni po uspešnem prevzemu del.

STROKOVNI NADZOR

22. člen

Predstavnik občine za nadzor in kot vodja projekta je Samo Kristl.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je ________________________________.

Gradbeni nadzor bo izvajal: __________________________________________.

REŠEVANJE SPOROV

23. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru rešuje spor stvarno pristojno sodišče.

KONČNE DOLOČBE

24. člen

Protikorupcijska klavzula:

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

25. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je sestavni del pogodbe ponudba izvajalca, navedena v 1. členu te pogodbe.

Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

26. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo del.

27. člen

Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

Podpisano dne: __________                                                Podpisano dne: ___________

Naročnik:                                                                  Izvajalec:

OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Peter ŠKRLEC

Župan

Priloge:

  - Razpisna dokumentacija,

  - Ponudbena dokumentacija.

OBR - 15

Ponudnik:  ________________________________________________________

P R E D R A Č U N  št._____________

Opis: »Rekonstrukcija občinskih cest 2012-2013-ZFO«.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Vrednost vseh del za JP 705 340 in

JP 705 342 Malna – Zelenko                              ______________________ €

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Vrednost vseh del za »Cesta Sp. Gasteraj«       _____________________ €

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Vrednost vseh del za »Lešnikov klanec«           _____________________ €

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VREDNOST VSEH TREH DEL SKUPAJ:        ______________________ €

Popust …………………..%                         ______________________ €

DDV                                                               ______________________ €

Skupaj z DDV                                               ______________________ €

Končna ponudbena cena vseh treh del                   _____________________€_

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in 8. členom navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Datum: ___________________                                                Žig in podpis ponudnika:

Priloga 1: POPISI VSEH  POTREBNIH DEL IN MATERIALA,

| 1.) | PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija JP 705 340 in JP 705 342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malna - Zelenko, v skupni dolžini 1.332,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CENA |  |  | VREDNOST |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | detajlna zakoličba osi ceste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1332,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  | postavitev obojestranskih prečnih profilov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom |  |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  | odstranitev grmičevja, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s prevozom do 5 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 41,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | SPODNJI USTROJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Grederski odriv zatravljenih robov in sredine obstoječe ceste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1332,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | strojni izkop zemljine III.ktg z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo na razdalji do 5 km (rasuto stanje)(deponija investitorja za kasnejšo vgradnjo po želji investitorja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | široki strojni izkop obstoječe vozne površine zaradi dotrajanosti (pomešano je z blatom) z nakladanjem in odvozom na začasno gradbiščno deponijo - obstoječe cestišče (deponija investitorja za kasnejšo vgradnjo po želji investitorja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 890,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  | strojno planiranje z gredarjem in utrjevanje spodnjega ustroja po izkopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 5995,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SPODNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | ZGORNJI USTROJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CENA |  |  | VREDNOST |  |  |  |
|  | 3.1 |  | dobava in vgrajevanje tamponskega materiala (deb 0-64) v skupni debelini 35 cm, strojno raztiranje tampona, valjanje in utrjevanje skupaj s prevozom - tampon v zbitem stanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | dobava in vgrajevanje tamponskega materiala (deb 0-32) v skupni debelini 5 cm (fina izravnava tamponskega materiala), strojno raztiranje tampona, valjanje in utrjevanje skupaj s prevozom - tampon v zbitem stanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  | Fino planiranje in valjanje planuma zgornjega ustroja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 5493,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  | dosutje bankin v debelini 6 cm s finejšim gramoznim materialom in zemljino (50%/50%), planiranje, zatravitev in utrjevanje v širini 0,50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1127,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 |  | dobava, dovoz in vgrajevanje asfalta mase BNOS v debelini 7 cm- vozišče skupaj z odcepi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 4161,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 |  | dobava in vgrajevanje asfaltne mulde debelini 7 cm- povozna mulda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CENA |  |  | VREDNOST |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Odstranitev obstoječega propusta in BC 300, dolžine 5,0 m, vključno z vtočnim jaškom in iztočno glavo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 |  | dobava in polaganje betonskih cevi na betonsko posteljico z obbetoniranjem, z pomožnimi deli in prevozi - propust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BC fi 50 cm, dolžine 5,0 m |  | kom |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 |  | poglobitev in ureditev obstoječega jarka meteornih vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m |  |  |  | 236,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 |  | izdelava vtočnih glav iz jarka v propust z lomljenim kamnom deb.do fi 20 cm, vgrajen v beton MB 20 v skupni debelini 30 cm in fugiranjem s cementno malto. Vtočna glava je velikosti do 3m2 (lahko tudi v celoti betonska) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 |  | izdelava kompletne iztočne glave iz propusta, z lomljenim kamnom deb.do fi 20 cm, vgrajen v beton MB 20 v skupni debelini 30 cm in fugiranjem s cementno malto. Iztočna glava je velikosti do 3,0 m2 (lahko tudi v celoti betonska) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.6 |  | izdelava kompletne iztočne glave iz jarka na prosto, z lomljenim kamnom deb.do fi 20 cm, vgrajen v beton MB 20 v skupni debelini 30 cm in fugiranjem s cementno malto. Iztočna glava je velikosti do 3,0 m2 (lahko tudi v celoti betonska) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 |  | izdelava kompletne iztočne glave, oz. iztoka iz mulde z lomljenim kamnom deb.do fi 20 cm, vgrajen v beton MB 20 v skupni debelini 30 cm in fugiranjem s cementno malto. Iztočna glava je velikosti do 3,0 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 |  | izdelava vzdolžne (pod muldo), globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, s cevmi STIGMAFLEX, zasipano z agregatom 16/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stigmaflex DN 160 |  | m1 |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stigmaflex DN 200 |  | m1 |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CENA |  |  | VREDNOST |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | dobava in postavitev prometnega znaka STOP komplet z stebričkom, temeljem, zemeljskimi deli in prevozom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kom |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 |  | humoziranje brežin z deponiranim humosom ter dobava semen in zatravitev brežin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 |  | čiščenje gradbene površine po gradbenih delih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 4366,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 |  | Odmera nove ceste, z vrisom v kataster in ugotovitev poteka trase po zemljiščih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | km |  |  |  | 1,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. |  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----------------- |  |  |  |  |
|  | II. |  | SPODNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----------------- |  |  |  |  |
|  | III. |  | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----------------- |  |  |  |  |
|  | IV. |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----------------- |  |  |  |  |
|  | V. |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----------------- |  |  |  |  |
|  |  |  | VSA DELA SKUPAJ (I. do V.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |  |  |
|  |  | 2.); POPIS DEL S PREDIZMERAMI :. Objekt : CESTA. Projekt : CESTA SPODNJI GASTERAJ; NAČRT CESTE. Proj. dokumentacija :; PZI. Štev. projekta :. R E K A P I T U L A C I J A. A.; PREDDELA; :; -. B.; SPODNJI USTROJ - ZEMELJSKA DELA; :; -. C.; ZGORNJI USTROJ; :; -. D.; ODVODNJAVANJE; :; -. E.; PROMETNA UREDITEV; -. F.; ZAKLJUČNA DELA; :; -. SKUPAJ EUR; :; -. A.; PREDDELA :; CENA; Vrednost. 1.; Zavarovanje gradbišča s postavitvijo in odstranitvijo. ustrezne prometne signalizacije.. Obračun po dejanskih stroških.. ocena; 1; -. 2.; Zakoličba osi ceste, vključno s prenosom osi. na teren.. odsek A m; 1073; -. odsek B m; 160; -. odsek C m; 178; -. odsek D m; 345; -. 3.; Zakoličba in postavitev prečnih profilov ter. odstranitev po končanih delih. odsek A kom; 44; -. odsek B kom; 8; -. odsek C kom; 9; -. odsek D kom; 15; -. 5.; Rezanje asfalta v debelini do 15 cm. m; 10; -. 6.; Rušenje asfaltnih vozišč. m2; 20; -. 7.; Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera. do 15 cm ter odstranitev vej.. m2; 600; -. 8.; Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih. inštalacij v skladu z navodili upravljalcev, vključno z. vsemi ukrepi za zavarovanje med gradnjo, kot so. poglobitve, prestavitve in razne zaščite.. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v režijski. dnevnik in računu upravljalca komunalnih vodov. ur; 20; -. 9.; Rušenje obstoječih prepustov vključno z odvozom. materiala na trajno deponijo. m; 20; -. 10.; Razna nepredvidena preddela.. Obračun po dejanskih stroških.. ocena (5%); 0,05; -. SKUPAJ EUR:; -. B.; SPODNJI USTROJ - ZEMELJSKA DELA :; CENA; Vrednost. 1.; Širok strojni izkop zemljine I. ktg. (humus). z odrivom v začasno deponijo izven gradbišča,. za kasnejšo uporabo. Deb. sloja cca 20cm.. odsek A m3; 630; -. odsek B m3; 64; -. odsek C m3; 106; -. odsek D m3; 241; -. 2.; Široki strojni izkop zemlje III. kategorije z odrivom v. začasno deponijo za kasnejšo uporabo. Pred. ponovno uporabo potrebna potrditev geomehanika. o ustreznosti zemljine.. odsek A m3; 950; -. odsek B m3; 374; -. odsek C m3; 195; -. odsek D m3; 869; -. 3.; Izkopi za prepuste in jaške, vključno s pripravo. temeljnih tal.. m3; 72; -. 5.; Izvedba nasipov z izkopanim materialom,. če geomehanik potrdi ustreznost obstoječega. nasipnega materiala, Vgrajevanje v plasteh po. 30cm, komprimacija do vrednosti Me = 40MPa.. odsek A m3; 1046; -. odsek B m3; 0; -. odsek C m3; 397; -. odsek D m3; 75; -. 6.; Izvedba zasipov z izkopanim materialom.. odsek A m3; 246; -. odsek B m3; 19; -. odsek C m3; 21; -. odsek D m3; 39; -. 7.; Ureditev planuma temeljnih tal s točnostjo +_2cm,. vključno s komprimacijo do zbitosti 60MPa.. m2; 9131; -. 8.; Nakladanje na kamione in odvoz odvečnega. materiala v trajno deponijo na razdaljo do 10km. m3; 545; -. 9.; Sodelovanje geomehanika pri zemeljskih delih.. ur; 16; -. 10.; Razna nepredvidena zemeljska dela.. Obračun po dejanskih stroških.. ocena (5%); 0,05; -. SKUPAJ EUR:; -. C.; ZGORNJI USTROJ :; CENA; Vrednost. 1.; Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti. enekomerno zrnatega drobljenca (TD 100). iz kamnine v debelini 35 cm pod. utrjenimi površinami. Komprimacija Me=80MPa. odsek A m3; 2080; -. odsek B m3; 257; -. odsek C m3; 318; -. odsek D m3; 635; -. 2.; Dobava in izdelava nevezane nosilne plasti. enakomerno zrnatega drobljenca TD 32. iz kamnine v debelini 5,0cm - fina izravnava. odsek A m3; 300; -. odsek B m3; 37; -. odsek C m3; 45; -. odsek D m3; 91; -. 3.; Pobrizg stika na obstoječem asfaltu in tamponskega. sloja z bitumensko emulzijo 0,5 kg/m2, 2x. m2; 15; -. 4.; Dobava in izdelava obrabnozaporne plasti iz. bituminiziranega drobljenca AC 16surf B70/100A4. v debelini 7,0 cm.. odsek A m2; 3300; -. odsek B m2; 500; -. odsek C m2; 580; -. odsek D m2; 1086; -. 5.; Izdelava bankine, berme iz prodca, široke do 0,5m. odsek A m2; 1073; -. odsek B m2; 160; -. odsek C m2; 178; -. odsek D m2; 345; -. 6.; Razna nepredvidena dela zgornjega ustroja.. Obračun po dejanskih stroških.. ocena (5%); 0,05; -. SKUPAJ EUR:; -. D.; ODVODNJAVANJE:; CENA; Vrednost. 1.; Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti, kot so na. vozišču, širine 50 cm.. m; 282; -. 2.; Dobava in izdelava prepusta iz betonskih cevi DN500. vgrajenih na podložno plast betona vključno z. iztočnimi betonskimi glavami, ter tlakovanim. iztokom z lomljencem cca 2,0m.. m; 36; -. 3.; Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona. prereza 80x80 cm po detajlu projektanta z betonskim. pokrovom in vtočno odprtino z potrebnim tesnenjem. in oblikovanjem vtoka ter iztoka.. kom; 5; -. 4.; Izdelava drenažnega rigola z drenažno cevjo. DN100 mm, vključno z vsemi potrebnimi deli in. materialom. m; 282; -. 5.; Ureditev zemeljskega jarka. m; 68; -. 6.; Dobava in izdelava tipskega škatlastega prepusta. dim 2/2m v dolžini 6 m vključno z ograjo vsemi potrebnimi. deli in materialom. Na odseku A. kom; 1; -. 7.; Razna nepredvidena dela.Obračun po dejanskih. stroških.. Ocena (5%); 0,05; -. SKUPAJ EUR :; -. E.; PROMETNA UREDITEV:; CENA; Vrednost. 1.; Dobava in vgraditev prometnega znaka (II-2) vključno z. betonskim temeljem fi 30/80 cm in stebričkom. kom; 5; -. 2.; Barvanje drugih talnih označb z belo enokomponetno. barvo, vključno s posipom s steklenimi kroglicami. 250g/m2. Označba V-9. m2; 8; -. SKUPAJ EUR:; -. F.; UREDITVENA DELA :. 1.; Humusiranje zelenih površin v debelini 15-20cm, vključno. z razgrinjanjem in grobim planiranjem. Humus iz. gradbišne deponije.. m3; 756; -. 2.; Fino planiranje površin zelenic z valjanjem in. dvakratna setev s travnim semenom.. Upoštevati 2 x košnjo zaradi zgostitve posevka.. m2; 5040; -. 3.; Izdelava geodetskega posnetka in katastra izvedenih. del.. ur; 20; -. 4.; Izdelava Projekta izvedenih del. ur; 36; -. 5.; Razna nepredvidena dela pri ureditvenih. delih. Obračun po dejanskih stroških.. Ocena (5%); 0,05; -. SKUPAJ EUR:; -. 3.) PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI |  |  |  |
|  |  | Rekonstrukcija ceste - LEŠNIKOV KLANEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EM |  |  |  |  |  | Količina |  |  | CENA |  |  | Vrednost |  |  |
| I. |  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 |  | detajlna zakoličba osi ceste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 408,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 |  | postavitev obojestranskih prečnih profilov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom |  |  |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 |  | rezanje asfalta v debelini do 15cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m1 |  |  |  |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 |  | rušenje obstoječega asfalta, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo do 20 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 960,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | SPODNJI USTROJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CENA |  |  | Vrednost |  |  |
|  |  | 2.1 |  | strojni izkop zemljine III.ktg z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo na razdalji do 5 km (rasuto stanje)(deponija investitorja za kasnejšo vgradnjo po želji investitorja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 |  | široki strojni izkop obstoječe vozne površine zaradi dotrajanosti (pomešano je z blatom) z nakladanjem in odvozom na začasno gradbiščno deponijo - obstoječe cestišče (deponija investitorja za kasnejšo vgradnjo po želji investitorja) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 345,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 |  | strojno planiranje z gredarjem in utrjevanje spodnjega ustroja po izkopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1716,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SPODNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | ZGORNJI USTROJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 |  | dobava in vgrajevanje tamponskega materiala (deb 0-64) v skupni debelini 35 cm, strojno raztiranje tampona, valjanje in utrjevanje skupaj s prevozom - tampon v zbitem stanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 577,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 |  | dobava in vgrajevanje tamponskega materiala (deb 0-64) v skupni debelini 40 cm, strojno raztiranje tampona, valjanje in utrjevanje skupaj s prevozom, dosipavanje za širitev cestišča - tampon v zbitem stanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 |  | dobava in vgrajevanje tamponskega materiala (deb 0-32) v skupni debelini 5 cm (fina izravnava tamponskega materiala), strojno raztiranje tampona, valjanje in utrjevanje skupaj s prevozom - tampon v zbitem stanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 78,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 |  | Fino planiranje in valjanje planuma zgornjega ustroja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 |  | dosutje bankin v debelini 6 cm s finejšim gramoznim materialom in zemljino (50%/50%), planiranje, zatravitev in utrjevanje v širini 0,50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 |  | dobava, dovoz in vgrajevanje asfalta mase BTN 32 v debelini 7 cm- vozišče skupaj z odcepi, ter razširitvijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1368,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.7 |  | dobava, dovoz in vgrajevanje asfalta mase BNOS 16 v debelini 4 cm - vozišče skupaj z odcepi, ter razširitvijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1632,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8 |  | dobava in vgrajevanje asfaltne mulde debelini 7 cm- povozna mulda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 204,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CENA |  |  | Vrednost |  |  |
|  |  | 4.1 |  | izdelava kompletne iztočne glave, oz. iztoka iz mulde z lomljenim kamnom deb.do fi 20 cm, vgrajen v beton MB 20 v skupni debelini 30 cm in fugiranjem s cementno malto. Iztočna glava je velikosti do 3,0 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 |  | dobava in izdelava komplet vtočnih jaškov iz betonske cevi dimenzij fi 60, z usedalnikom 30 cm, z oblikovanjem dna jaška, z betonskim pokrovom, izvedba priklopa iz asfaltne mulde in drenaže in priklop cevi do fi 50 in vsemi zemeljskimi deli, globina jaška do 2,0 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 |  | dobava in izdelava komplet jaškov iz betonske cevi dimenzij fi 60, z usedalnikom 30 cm, z oblikovanjem dna jaška, z betonskim pokrovom, priklop cevi do fi 50 in vsemi zemeljskimi deli, globina jaška do 2,0 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 |  | dobava in polaganje PVC cevi DN 300, na betonsko posteljico, vključno z izkopom in zasipom trase cevi, z vsemi pomožnimi deli in prevozi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m1 |  |  |  |  |  | 171,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 |  | izdelava kompletne iztočne glave z lomljenim kamnom deb.do fi 20 cm, vgrajen v beton MB 20 v skupni debelini 30 cm in fugiranjem s cementno malto. Iztočna glava je velikosti do 3,0 m2 (lahko tudi v celoti betonska) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 |  | poglobitev in ureditev obstoječega jarka meteornih vod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 36,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7 |  | izdelava vzdolžne drenažne cevi (pod muldo), globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, s cevmi STIGMAFLEX, zasipano z agregatom 16/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stigmaflex DN 160 |  | m1 |  |  |  |  |  | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stigmaflex DN 200 |  | m1 |  |  |  |  |  | 113,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CENA |  |  | Vrednost |  |  |
|  |  | 5.1 |  | dobava in postavitev prometnega znaka STOP komplet z stebričkom, temeljem, zemeljskimi deli in prevozom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | kom |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 |  | humoziranje brežin z deponiranim humosom ter dobava semen in zatravitev brežin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 |  | čiščenje gradbene površine po gradbenih delih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1836,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 |  | Odmera nove ceste, z vrisom v kataster in ugotovitev poteka trase po zemljiščih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  | 0,408 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I. |  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------- |  |  |
|  |  | II. |  | SPODNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------- |  |  |
|  |  | III. |  | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------- |  |  |
|  |  | IV. |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------- |  |  |
|  |  | V. |  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------------- |  |  |
|  |  |  |  | VSA DELA SKUPAJ (I. do V.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________ |  |  |