RAZPISNA DOKUMENTACIJA

| Naročnik: | OBČINA SV. JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH JUROVSKI DOL 70/B, 2223 JUROVSKI DOL Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | »Energetska sanacija stavbe OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol« |
| Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Odprti postopek |
| Št. javnega naročila: | 360-3/2012 |
| Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil: | JN _____/2014 |
| Datum objave: | 27.02.2014 |

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

- RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

- Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);

- Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb;

- Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A);

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR – 3/B);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4);

- Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5);

- Izjava o podobnih delih na visokih gradnjah (OBR - 6);

- Potrdilo (OBR – 6/I);

- Potrdilo (OBR – 6/II);

- Potrdilo (OBR – 6/III);

- Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7);

- Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8);

- Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);

- Vzorec garancije za resnost ponudbe (OBR - 10);

- Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR - 11);

- Izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12);

- Izjava ponudnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (OBR-13);

- Izjava ponudnika o finančnem poslovanju (OBR-14);

- Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 15);

- Predračun s prilogo - popis del in materiala za Sklop 1 in Sklop 2 (OBR - 16);

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija).

IV.  OPOMBA:

Ogled dokumentacije je možen tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski Dol, po predhodnem kontaktu naročnika. Razpisna dokumentacija in popisi del v elektronski obliki so objavljeni na spletni strani Občine in sicer na: http://www.obcinajurij.si/, v rubriki Javni razpisi in Javna naročila.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

|  | - NAROČNIK: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH Jurovski Dol 70/b 2223 JUROVSKI DOL »Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.. |
| --- | --- |
|  | - PREDMET JAVNEGA NAROČILA: - »Energetska sanacija stavbe OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol«. Namen javnega naročila je energetska sanacija stavbe Osnovne šole Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu, ki je v energetsko slabšem stanju in je potrebna energetske sanacije zaradi velikega potenciala prihrankov, zmanjšanja porabe energije ter posledično zmanjšanja emisij, stroškov za obratovanje in vzdrževanje objektov. Energetska sanacija se izvede po priloženem projektantskem popisu del, ki obsegajo naslednje aktivnosti: Izvedba toplotne izolacije fasade, menjava stavbnega pohištva, izvedba toplotne izolacije stropa, strojne instalacije, sanacija razsvetljave in sanacija dela temeljev na telovadnici. Predmet javnega naročila je razdeljen na 2 (dva) sklopa: - Sklop 1: ENERGETSKA SANACIJA; - izolacija fasade, - izolacija strehe, - razsvetljava in - radiatorsko ogrevanje, - Sklop 2: SANACIJA DELA TEMELJEV; |
|  | - POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: - Naročnik vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z objavljenim javnim razpisom ter to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo. V kolikor se ponudnik prijavi v skupnem nastopu, lahko nastopa samo v eni skupini ponudnikov v skupnem nastopu. - V kolikor bo posamezni gospodarski subjekt nastopal v več kot eni ponudbi (ali samostojno ali v okviru skupnega nastopa ali v kombinaciji le-teh), bo naročnik vse takšne ponudbe izločil. - Ponudnik se lahko poteguje za naročilo celotnih razpisanih del – vseh sklopov ali samo za posamezni sklop! - Pri izdelavi ponudbe ponudnikov je zavezujoča vsa razpisna dokumentacija, objavljena na portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si. |
|  | - VRSTA POSTOPKA: - Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/2011, 43/2012 Odl. US: U-I-211/11-26, 90/2012 in 12/2013-UPB5) naročnik razpisuje javni razpis po odprtem postopku. |
|  | - PREDVIDENI ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL: - Rok izvedbe del je naslednji: - pričetek del po podpisu pogodbe in v dogovoru z naročnikom, predvidoma konec maja 2014, - izvajalec je dolžan vsa dela v notranjosti šolske zgradbe zaključiti najkasneje do 23.08.2014, izvedba vseh dokončanih del s primopredajo pa mora biti najkasneje do 15.09.2014. |
|  | - VODJA PROJEKTA S STRANI NAROČNIKA: Samo KRISTL Tel: 041/327-011 E-pošta: samo.kristl@obcinajurij.si |

- Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

- Peter Škrlec

- Župan

- II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen

Naročnik je na Portalu e-naročanje objavil javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, za »Energetska sanacija stavbe OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol«.

Dela se bodo izvajala po projektni dokumentaciji in priloženih projektantskih popisih. Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del, ki je priloga k »Razpisnemu obrazcu – OBR - 16« objavljen na spletni strani Občine in sicer na: http://www.obcinajurij.si/, v rubriki Javni razpisi in Javna naročila.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

- Javni razpis naročila se izvaja v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil. Ponudniki morajo v svojih ponudbah obvezno upoštevati spodaj navedene zakone in predpise:

- Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/2011, 43/2012 Odl. US: U-I-211/11-26, 90/2012 in 12/2013-UPB5);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/11, 60/11 - ZTP-D in 63/13);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013);

- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št. 50/2007, 61/2008 in 99/2009);

- Zakon o finančnih zavarovanjih (ZFZ-UPB2, Ur.l. RS, št. 67/11);

- Uredba komisije (ES) št. 1564/05, z dne 7.9.2005, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

- Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34,  57/2012, 101/2013-ZDavNepr in 110/2013) in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih predpisov;

- Energetski zakon (EZ) (Ur.I. RS, št. 27/07-UPB2, 70/08, 22/10,37/11 Odl.US: U-I-257/09-22, 10/12 in 94/12-ZDoh-2L);

- Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 89/08, 25/09, 58/12);

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 3/03, 41/04, 50/04, 62/04 in 34/08);

- Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št.  83/05);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Ur.l. RS, št. 104/12);

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13);

- Zakon o javnih financah (ZJF-UPB4, Ur.l. RS, 11/11, 14/13);

- Obligacijski zakonik (OZ-UPB1 Ur.l. RS, št. 97/07);

- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julij 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 Ur.l., št. 210 z dne 31.07.2006 z vsemi spremembami) Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julij 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ur.l., št. 210 z dne 31.07.2006 z vsemi  spremembami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajaje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Ur.l. št. 371 z dne 27.12.2006  z vsemi spremembami);

- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS št. 41/2007 in 17/2009) in spremembe objavljene v Ur.l. v l. 2010 – Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS št. 40/2009, 3/2010,  31/2010, 79/10 in 4/13);

- Navodila za izvajanje kohezijske politike 2007-2013;

ter drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje predmetnega javnega naročila.

2. člen

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih (EUR).

- Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

3. člen

- Ponudba mora biti podana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. Podizvajalci in izvajalci v skupnem nastopu lahko vpišejo zahtevane podatke na fotokopijah razpisnih obrazcev. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika.

4. člen

Obvezna vsebina ponudbe:

- Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki v ponudbi priložiti vse dokumente in priloge, navedene v tej točki navodil. Priloge morajo biti priložene v vrstnem redu, kot je podan:

- Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);

- Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb;

- Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A);

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR – 3/B);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4);

- Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5);

- Izjava o podobnih delih na visokih gradnjah (OBR - 6);

- Potrdilo (OBR – 6/I);

- Potrdilo (OBR – 6/II);

- Potrdilo (OBR – 6/III);

- Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7);

- Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8);

- Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);

- Vzorec garancije za resnost ponudbe (OBR - 10);

- Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR - 11);

- Izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12);

- Izjava ponudnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (OBR-13);

- Izjava ponudnika o finančnem poslovanju (OBR-14);

- Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 15);

- Predračun s prilogo - popis del in materiala za Sklop 1 in Sklop 2 (OBR - 16);

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija).

5. člen

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil ali elektronski pošti kontaktne osebe (franc.bele@obcinajurij.si).

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 6. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Morebitni odgovori na vprašanje se bodo nahajali na Portalu javnih naročil.

Sestanek z gospodarskimi subjekti (ogled lokacije gradnje) je možen po predhodnem telefonskem dogovoru z vodjem projekta:  Samo KRISTL, tel.: 041/327-011.

##### 6. člen

- Spremembe, pojasnila in odgovori:

- Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 (šest) dni pred rokom za predložitev ponudb. Sprememba bo objavljena na Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine. V primeru večjih sprememb ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo naročnik, glede na obseg in vsebino sprememb, po potrebi ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Vsi dodatki, spremembe in pojasnila kot odgovori na pisna vprašanja ponudnikov, ki jih bo sprejel ponudnik, so sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoči za vse ponudnike.

- Ponudbe, ki ne bodo upoštevale celotne razpisne dokumentacije in vseh dodatkov bodo štete za nepravilne in bodo izločene.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi.

7. člen

Ponudniki morajo ponuditi izgradnjo in opremo po izdelani projektni dokumentaciji in popisu del naročnika po posameznih sklopih v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo razpisanih del in opreme po posameznih sklopih v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.

8. člen

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

A. Osnovna sposobnost:

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

3. Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,

- je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

- mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

### 5. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

### svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

### gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-3A)

6. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-3B)

B. Poklicna sposobnost:

7. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

8. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

C. Ekonomska in finančna sposobnost:

9. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)

10. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih transakcijskih računov in da ima boniteto poslovanja najmanj SB7 ali ustrezno boniteto banke.

Dokazilo: Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb.

11. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

Dokazilo: izjava o neblokadi in plačilnih pogojih. (OBR-8)

D. Tehnični pogoji

12. Ponudnik poda izjavo, da izpolnjuje pogoje za izvedbo javnega naročila v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila. (OBR - 4)

13. Da je ponudnik usposobljen vsaj  50 % del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju.

Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga lastni seznam strokovnega kadra. (OBR - 5)

14. Da je ponudnik v zadnjih petih letih (od 01.03.2009) sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal prenovo, obnovo ali energetsko sanacijo objekta (najmanj 3) v znesku nad 200.000,00 EUR (brez DDV) za posamezni objekt in ima priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del, ki mu jih izpolnijo pretekli investitorji .

Dokazilo: Izjava ponudnika in priloga potrdilo. (OBR – 6 in OBR – 6/I,6/II,6/III)

OPOMBA:  Veljavno je samo ORIGINALNO POTRDILO ali fotokopija le tega, ki je v razpisni dokumentaciji, z datumom, žigom in podpisom naročnika kot investitorja.

15. Da ima odgovorni vodja del ustrezne reference - vodenje 3 objektov v zadnjih 5 letih! (od 01.03.2009), kjer se je izvajala prenova, obnova ali energetska sanacija objekta v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR (brez DDV) za vsak objekt in da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1 (Zakon o graditvi objektov).

# Dokazilo: Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7)

16. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika.

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

- 17. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.

- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

- 18. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.

- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

- 19. Ponudnik bo dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1).

- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

- 20. Ponudnik mora, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1.

- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

- 21. Ponudnik mora pred pričetkom del na svoje stroške namestiti in izobesiti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo), in po koncu del oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) zamenjati s stalno razlagalno tablo – vse v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS, št. 66/2004, 55/2008 in 54/2009 popr.), Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, 2. spremembe in dopolnitve, december 2009.

- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 9).

- 22. Ponudnik mora gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščiti na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).

- 23. Dodatni pogoji za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) po točki 7.2.2. Priloge 7;

- A.) Pisna izjava ponudnika, da se pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne uporabljajo:

- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 2500C v vrednosti več kot:

  - 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

  - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,

  - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

- B.) Pisna izjava ponudnika, da bo pri gradnji po priloženem projektantskem popisu del uporabljal les iz zakonitih virov.

- C.) Pisno zagotovilo ponudnika, da emisije hlapnih organskih spojin ne bodo presegle vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

- Dokazilo za točke A, B in C: Izjava ponudnika (OBR - 13).

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili vsa ustrezna dokazila iz tega 8. člena navodil za izdelavo ponudbe.

9. člen

Preveritev dokazil in izjav ponudnikov:

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2.

10. člen

Cene in merila:

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, material, dela, itd.) popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost!

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke iz popisa del za posamezni sklop, tudi cene na enoto mere. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh cen za posamezni sklop, bo izločena kot nepopolna.

Ponudnik mora priložiti cene in vrednosti del za popise del po posameznih sklopih v fizični obliki in zapisane na CD-romu. Vsebina predloženih popisov (v ponudbi) mora biti skladna s popisi iz razpisne dokumentacije. V primeru odstopanj bo naročnik upošteval vsebino fizične oblike.

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljena najnižja končna cena za posamezni sklop ponudbenega predračuna. Cene in končne vrednosti iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Če naročnik ne bo dobil nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo postopal po postopku s pogajanji po predhodni objavi (28. člen Zakona o javnem naročanju).

11. člen

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. Garancijo za resnost ponudbe brez zadržkov (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 3.000,00 EUR.

Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe, največ pa 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

- Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR - 10).

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu ter veljati do vključno 23.06.2014. Garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka priloženemu vzorcu garancije (OBR-10), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe.

2.	Originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec. (OBR-11)

Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti vsebinsko in pomensko enaka priloženemu vzorcu (OBR-11) iz razpisne dokumentacije.

3. Izjavo, da zagotavlja  ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v  garancijskem roku v višini 10% (deset odstotkov)  pogodbene obveznosti, če bo izbran kot izvajalec. Garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka priloženemu vzorcu (OBR - 12) ter izdana brezpogojno in plačljiva na prvi poziv.

Izbran ponudnik bo moral ob uspešni primopredaji objekta izročiti garancijo za odpravo napak v  garancijskem roku. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

- 12. člen

Izvedba del s podizvajalci:

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del javnega naročila in z kakšno vrednostjo del nameravajo dati v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec). Ponudnik mora navesti vse predlagane podizvajalce in dela, ki jih bodo opravljali. (OBR - 14)

Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec del pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Ponudnik mora v primeru ponudbe s podizvajalcem postopati v skladu 71. člena ZJN-2. Obvezna sestavina pogodbe so:

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec;

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);

- predmet, količina vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s predmetno zakonodajo obvezna.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi.

13. člen

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno  solidarno do naročnika.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina ponudnikov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz  8. člena teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse ponudnike skupaj.

- 14. člen

- Izdelava ponudbe:

- Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.

- Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

- Ponudniki lahko ponudijo samo osnovno ponudbo. V primeru, da je ponudnik ponudil še variantno ponudbo, se le-ta ne bo upoštevala. Upoštevana bo samo osnovna ponudba.

Ponudnik lahko odda ponudbo za celoten obseg javnega naročila (za oba sklopa) ali samo za posamezni sklop – sklop 1 ali sklop 2.

- 15. člen

Spremembe in umik ponudbe:

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo banke za resnost ponudbe, pod pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb, v pisni obliki obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe.

Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v razpisni dokumentaciji z osnovno ponudbo vendar z oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«. V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev bo njegova ponudba ocenjena kot nepravilna.

Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Dopustne dopolnitve ponudb:

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku 3 (tri) delovne dni takšno ponudbo dopolni.

Prav tako bo moral ponudnik v roku najkasneje 8 (osem) dni izvršiti potrebne prevode na lastne stroške, če naročnik v skladu s 23. členom ZJN-2 ugotovi, da so le-ti potrebni.

Izključno naročnik sme, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem pa se količina in cena na enoto ne smeta spremeniti.

Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik postopal v skladu z 49. členom ZJN-2.

- 16. člen

- Veljavnost ponudbe:

- Ponudba mora veljati do vključno 23.06.2014. V primeru krajše veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. Ponudba mora vsebovati izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazec predračuna in popisa del za posamezne sklope (SKLOP 1 in (ali) SKLOP 2. (OBR-16)

Izvajalec se obvezuje vsa dela po popisih za posamezni sklop v notranjosti  šolske zgradbe  zaključiti  najkasneje do 23.08.2014, izvedba vseh dokončanih del s primopredajo pa mora biti zaključena najkasneje do 15.09.2014.

- 17. člen

- Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. (OBR - 15)

18. člen

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- 19. člen

- V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

##### 20. člen

- V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

- 21. člen

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

22. člen

Postopek oddaje ponudb:

Ponudbo je potrebno oddati v zapečatenem ovitku in na ovojnico nalepiti priloženi izvod obrazca – (OBR-17), ki ga je potrebno izpolniti čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Na obrazcu prijave mora biti naveden ponudnik – firma, točen naslov, telefonska številka in kontaktna oseba.

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: OBČINA  SV. JURIJ V SLOVENSKIH  GORICAH, Jurovski Dol 70/B, 2223  JUROVSKI DOL

Ponudba se šteje za pravočasno, če je prispela do naročnika do 25.03.2014 do 10.00 ure.

- 23. člen

- Odpiranje ponudb:

- Javno odpiranje ponudb bo dne 25.03.2014, ob 11.00, v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb.

- Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Nato bo ovojnice, ki so označene z »OBVESTILO O UMIKU PONUDBE«, vrnila neodprte ponudnikom.

- Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna štev. ponudbe, datum in uro vročitve, naziv ponudnika, končno ponudbeno ceno za posamezni sklop).

O odpiranju ponudb bo sestavljen  zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po odpiranju ponudb.

- 24. člen

Preveritev ponudb:

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila ali so ponudbe popolne, kot je to definirano v 2. členu ZJN-2. V primeru, da ponudba tudi po pozivu naročnika na dopolnitev formalno nepopolnih ponudb ne bo popolna, bo zavrnjena oz. izločena.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja in postopal v skladu s 77. členom ZJN-2.

25. člen

Financiranje projekta:

Operacijo bo sofinancirala Evropska unija in sicer s sredstvi iz Kohezijskega sklada – v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija stavb« – pogodba št.: 2430-13-381177 (št. zadeve: 441-151/2013/1) z dne, 04.09.2013. Delež sofinanciranja znaša največ 85 % javno upravičenih izdatkov operacije, 15 % upravičenih stroškov ter drugih stroškov sofinancira Občina Sv. Jurij v Slov. goricah po sprejetem proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 (MUV, št. 24/2013) na proračunski postavki 411903 – Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol  in načrtu razvojnih programov 2013-2014 in predvidenem rebalansu.

- Naročnik si pridružuje pravico kadarkoli prekiniti postopek in zavrniti vse ponudbe, če ne bo imel zagotovljenih dovolj finančnih sredstev. V tem primeru bo postopal v skladu z 80. členom ZJN-2.

V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

26. člen

Pouk o pravnem varstvu:

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011-ZTP-D; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-________ ter priložiti potrdilo o njenem plačilu.

- Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Odgovorna oseba naročnika:

Žig:                                   Peter ŠKRLEC

Župan

III. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Ponudba/obrazec ponudbe (OBR - 1);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil za izvedbo javnega naročila in sprejem pogojev iz razpisne dokumentacije (OBR- 2);

- Potrdilo – Obrazec AJPES z S.BON-1/P, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za oddajo ponudb;

- Izjava o posredovanju podatkov (OBR – 3/A);

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR – 3/B);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila (OBR - 4);

- Izjava o izvedbi del z lastnimi delavci (OBR – 5);

- Izjava o podobnih delih na visokih gradnjah (OBR - 6);

- Potrdilo (OBR – 6/I);

- Potrdilo (OBR – 6/II);

- Potrdilo (OBR – 6/III);

- Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del (OBR - 7);

- Izjava o plačilnih pogojih (OBR - 8);

- Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR - 9);

- Vzorec garancije za resnost ponudbe (OBR - 10);

- Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR - 11);

- Izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-12);

- Izjava ponudnika v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (OBR-13);

- Izjava ponudnika o finančnem poslovanju (OBR-14);

- Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (OBR - 15);

- Predračun s prilogo - popis del in materiala za Sklop 1 in Sklop 2 (OBR - 16);

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila skupine gospodarskih subjektov (opcija).

OBR - 1

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu e-naročanje, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

01. Podatki o gospodarskem subjektu - ponudniku

Firma oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Veljavnost ponudbe do vključno:

Priloge:

- DOKAZILA NAVEDENA V 4. ČLENU NAVODIL!

Datum: ___________                                               Žig in podpis ponudnika:

OBR - 2

Ponudnik:________________________________________________________________

IZJAVA

Ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1.  Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2.

2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

3.  Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

4.  Da:

- nismo v postopku prisilne poravnave ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- nismo v stečajnem postopku ali da ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil.

5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES

izpostava _______________številka__________________ .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu

ali

- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 1., 3. in 4. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih;

- da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

»Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«.

Datum:___________  						Žig in podpis ponudnika

OBR – 3/A

Ponudnik:

_______________________

_______________________

_______________________

Naročnik:

_______________________

_______________________

_______________________

IZJAVA  O POSREDOVANJU PODATKOV

### S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

### naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

### gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

»Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«.

Datum:_________                                            Žig in podpis ponudnika:

OBR – 3/B

Ponudnik:  ___________________________________

Polni naziv podjetja: ___________________________

Sedež in njegova občina: ________________________

Št. vpisa v sodni register: _______________________

Št. vložka: ___________________________________

Matična številka podjetja: ______________________

Naročnik: ____________________________________

IZJAVA  ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, za namene javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave JN_______________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

»Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«.

Datum:_________                                            Žig in podpis ponudnika:

OBR - 4

Ponudnik:  _______________________________________________________________

# IZJAVA

# ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:

- izdelali varnostni načrt,

- izdelali sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi udeleženci,

- izdelali knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na samem gradbišču,

- priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter poravnali njegove stroške,

- ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

- kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011) in ureditvi delovnih pogojev v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1), in sicer najkasneje ob uvedbi v delo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

»Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«.

Datum:____________                                            Žig in podpis ponudnika:

OBR - 5

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# IZJAVO O IZVEDBI DEL Z LASTNIMI DELAVCI

Izjavljamo, da smo sposobni _____ % vseh predvidenih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem razmerju.

Na dan ____________ smo imeli v rednem delovnem razmerju _____________ delavcev.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

»Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod št. objave __________________ .

Datum: ______________                                   Žig in podpis ponudnika

OBR - 6

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# I Z J A V O

Izjavljamo, da smo v zadnjih ____ letih že izvajali podobna dela na visokih gradnjah in imamo priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

»Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne __________________, pod št. objave ___________________ .

Priloga: Potrjene reference (OBR-6/I, 6/II in 6/III).

Datum: _______________                                      Žig in podpis ponudnika:

OBR - 6/I

# POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje: ___________________________________________

v vrednosti ________________________________________ brez DDV,

v obdobju od _________________ do _________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«.

OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo ali fotokopija le tega z datumom, žigom in podpisom investitorja!

Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR - 6/II

# POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje: ___________________________________________

v vrednosti ________________________________________ brez DDV,

v obdobju od _________________ do _________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«.

OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo ali fotokopija le tega z datumom, žigom in podpisom investitorja!

Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR - 6/III

# POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)				 ______________________________________________

(naslov)			 ______________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje: ___________________________________________

v vrednosti ________________________________________ brez DDV,

v obdobju od _________________ do _________________

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«.

OPOMBA: Za priznano referenco je veljavno samo to originalno potrdilo ali fotokopija le tega z datumom, žigom in podpisom investitorja!

Datum: ______________                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR - 7

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

# IZJAVO O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH

# ODGOVORNEGA VODJA DEL

Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.

Odgovorni vodja del bo __________________________________ in ima naslednjo izobrazbo: __________________________________________________________.

Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih (od 01.03.2009) vodil izgradnjo naslednjih treh objektov:

| Zap. št. | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe in vrsta objekta | Leto realizacije | Vrednost pogodbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________________, pod št. objave ___________________ .

PRILOGA: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje, kopija odločbe IZS in kopija potrdila o strokovnem izpitu!

Datum: ______________                                                                   Žig in podpis :

OBR - 8

Ponudnik:  _______________________________________________________________

IZJAVA  O NEBLOKADI IN PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,

- da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih računov,

- da nudimo 30  dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema in potrditve pravilno izstavljene fakture s strani naročnika;

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:

»Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«.

| Datum: ____________ |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

- OBR - 9

Ponudnik:  _______________________________________________________________

Kot ponudnik dajemo pod kazensko in materialno odgovornostjo naslednjo

# I Z J A V O

# O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH

# IN UPOŠTEVANJU PREDPISOV

  - izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika;

  - da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;

  - da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev;

  - da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1);

  - da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe sklenili pogodbo o zavarovanju po 33. členu ZGO-1;

  - da bomo pred pričetkom del na svoje stroške namestili in izobesili oglasno desko (oz. gradbiščno tablo), in po koncu del oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) zamenjali s stalno razlagalno tablo – vse v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS, št. 55/2008), Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, 2. spremembe in dopolnitve, december 2009.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za »Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________________, pod št. objave __________________.

Datum: _____________                                                        Žig in podpis ponudnika:

- OBR - 10

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke (zavarovalnice): .......................................

Kraj in datum: .....................................

Upravičenec: .......................................

Garancija št. .......................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, štev objave. ..................., z dne........................., za izvedbo naročila »Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«, in za potrebe naročnika ...................................................................................., je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 3.000,00  EUR (tri tisoč).

Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z

določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. ……../……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar najkasneje  90 dni od dneva odpiranja ponudb.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ................ ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče na sedežu naročnika.

Banka (zavarovalnica)

(žig in podpis)

OBR - 11

#### IZJAVA O

#### IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO

#### POGODBENIH OBVEZNOSTI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis:

»Energetska sanacija stavb OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«,  objavljen na Portalu javnih naročil z dne _______________, pod št. objave __________________ ;

(ponudbena vrednost EUR ________________),

###### IZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, v naši __________________________________________________ izdali garancijo brez zadržkov, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.

Datum: _____________                                             Žig in podpis banke:

OBR - 12

#### IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO

#### NAPAK V GARANCIJSKI  DOBI

Na podlagi vloge ponudnika ( v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izgradnjo:

»Energetska sanacija stavb OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«,  objavljen na Portalu javnih naročil z dne _______________, pod št. objave __________________ ;

(ponudbena vrednost EUR ________________),

###### IZJAVLJAMO

da bomo, v kolikor bo naročnik garancije izbran na javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik, v naši __________________________________________________ izdali garancijo brez zadržkov, plačljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti, in sicer na osnovi predložitve ustrezne dokumentacije.

Datum: _____________                                             Žig in podpis banke:

OBR - 13

Ponudnik:  _______________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA

# v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točka 7.2.2. Priloge 7

IZJAVLJAMO

- pod kazensko in materialno odgovornostjo, da se pri gradnji ne bodo uporabljali:

- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 2500C v vrednosti več kot:

  - 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

  - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,

  - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986;

- in da misije hlapnih organskih spojin gradbenih proizvodov, ki bodo uporabljeni  pri izvedbi razpisanih del, ne bodo presegale vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu,

- in da bo uporabljen les izviral iz zakonitih virov.

Datum: _____________                                             Žig in podpis ponudnika:

OBR - 14

# IZJAVA

o finančnem poslovanju

Izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega naročila:

- odstopili svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantom za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalcev del;

- zagotovili poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem v enakih rokih plačila, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del;

- priznali in obračunali ter plačali dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izpostavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.

- izstavili naročniku na njegovo zahtevo nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za izpolnitev pogodbenih obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev in kooperantov iz kooperantskih oziroma podizvajalskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem oziroma kooperantom ne bi poravnal ob zapadlosti

- da lahko naročnik neposredno plačuje podizvajalcem na osnovi potrjene situacije z naše strani in na osnovi sklenjene asignacijske pogodbe,

- kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu e-naročanje  za »Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«, pri izvedbi del vključili naslednje podizvajalce in kooperante in z njimi sklenili podizvajalske in kooperantske pogodbe:

| UDELEŽENEC (PODIZVAJALEC, KOOPERANT) | Dela, ki jih bo opravljal | Vrednost v EUR | Delež % |
| --- | --- | --- | --- |

Datum: __________                                             Žig in podpis  ponudnika:

OBR - 15

NAROČNIK: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, Jurovski Dol 70/B, 2223 JUROVSKI DOL, matična številka: 2242877, davčna številka SI58481435, ki jo zastopa župan Peter ŠKRLEC (v nadaljevanju: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah)

in

IZVAJALEC:____________________________________________________________, matična številka:______________, davčna številka: __________________________, ki ga zastopa: ______________________________________________(v nadaljevanju: izvajalec).

skleneta po medsebojnem sporazumu

GRADBENO POGODBO št.

»Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol« za

SKLOP št. ______

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) izvedel javno naročilo po odprtem postopku  za »Energetsko sanaciji stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«, objavljeno na portalu javnih naročil, dne _______________, pod št. objave: JN ________/2012;

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za SKLOP št.______;

- s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo del po popisu del in opreme po predračunu št. __________________ z dne __________________;

- sredstva za izvedbo pogodbenih del so zagotovljena:

- v proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 (MUV, št. 24/2013) na proračunski postavki 411903 »Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«, konto 420402 in v Načrtu razvojnih programov 2013-2014 (15 %-ni sofinancerski delež),

- namenska sredstva EU za kohezijsko politiko v proračunu RS na proračunski postavki MzIP: - PP 130200 Trajnostna energija – 07 – 13 KS – EU; - dodatne pravice; št. projekta v NRP: 2430-13-2146; (delež prispevka Skupnosti je 85%-ni),

- predmetna sofinancerska sredstva ima naročnik (Občina Sv. Jurij v Slov. goricah) zagotovljena s POGOD št. 2430-13-381177 o sofinanciranju operacije »Energetska sanacija  stavbe OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol«, št. 441-151/2013/1 z dne 04.09.2013.

Predmetna pogodba bo s ponudnikom sklenjena takoj, ko bodo izpolnjeni  vsi predpisani zakonski roki po ZJN-2 in zagotovljena finančna sredstva, izvajalec pa se zavezuje pričeti z deli takoj po podpisu pogodbe in v dogovoru z naročnikom – predvidoma konec maja 2014.

OPOMBA: Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija izvajalca.

POGODBENA VREDNOST DEL

2. člen

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena po načelu »KLJUČ V ROKE«.

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, št. ___________________, z dne ________________ v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s strani naročnika, ki skupaj znaša: __________________ EUR z DDV, (z besedo) ____________________________________ evrov.

Pogodbena cena je fiksna v EUR z DDV (»ključ v roke«) do predaje objekta naročniku in vključuje vse davke in druge dajatve, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Izvajalec ni upravičen do sprememb pogodbene cene.

Pogodbena vrednost iz 1. odst. tega člena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščite sosednjih objektov, ograje, ureditev dostopnih poti, prometno ureditev v času gradnje, gradbiščno tablo, obvestilno tablo, začasne priključke, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, stroške rizika ključa, vse stroške vezane na koordinacijo med izvajalcem, podizvajalci, naročnikom, projektantom, nadzorom, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije montaže in stroške vezane na odvoz ekoloških odpadkov. Cena je oblikovana tako, da so vključeni vsi stroški, potrebni za izvedbo postavke oz. sklopa.

3. člen

Dela se bodo izvajala v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34,  57/2012, 101/2013-ZDavNepr in 110/2013) in na njegovi osnovi sprejetih podzakonskih predpisov. Izvajalec mora pri svojem delu obvezno upoštevati tudi zakone in predpise navedene v 1. členu navodil za izdelavo ponudbe.

Izvajalec bo izvedel v okviru pogodbene vrednosti po sistemu "NA KLJUČ" vsa dela, ki so potrebna za normalno delovanje objekta, četudi posameznih detajlov ni v tehnični dokumentaciji.

- Pogodbeno načelo »ključ v roke« med drugim tudi pomeni:

- da je izključen kakršenkoli vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na ponudbeno ceno,

- da so v ponudbeni ceni vključeni stroški in riziki, ki bodo morebiti nastali zaradi nepopolne, pomanjkljive ali nepravilne dokumentacije,

- da so v ponudbeni ceni vključeni stroški, ki bodo morebiti nastali zaradi vplivov gradnje na sosednje objekte in/ali infrastrukturo.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

V tem primeru ima naročnik pravico povečati ali zmanjšati obseg del kot posledico citiranih sprememb. Iz teh sprememb izhajajoča presežna ali manjkajoča dela se obračunajo na osnovi izmer dejanskih izvršenih del in ponudbenih cen iz predračuna.

Za razliko nastalo zaradi manjkajočih oz. presežnih del se spremeni pogodbena cena in sklene aneks k tej pogodbi.

ROK DOKONČANJA

4. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del po podpisu pogodbe in po dogovoru z naročnikom – predvidoma konec maja 2014.

Izvajalec je dolžan vsa dela v notranjosti  šolske zgradbe  zaključiti  najkasneje do 23.08.2014, izvedba vseh dokončanih del s primopredajo pa mora biti najkasneje do 15.09.2014.

V primeru višje sile, to so vsi nepredvidljivi in neodklonljivi dogodki, na katere ne moreta vplivati niti naročnik niti izvajalec, se rok podaljša za čas, ki ni krajši od časa trajanja zapreke. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna nemudoma obvestiti nasprotno stranko o nastopu in prenehanju višje sile.

5. člen

Izvajalec mora gradbišče urediti in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj.

- Izvajalec mora načrtovati, izvesti in dokončati dela v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo in odpraviti vse napake na delih. Ko so dela končana, morajo biti primerna za namene, za katere so dela po tej pogodbi in razpisni dokumentaciji določena.

- Izvajalec mora priskrbeti obratno opremo, svoje dokumente, osebje, blago, potrošni material in druge stvari in storitve začasne ali trajne narave, ki so potrebne pri tem predmetu pogodbe in zanj, za njegovo izvedbo, dokončanje in odpravo napak.

- Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno pisno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

- Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbišču, za vse načine gradnje in za vsa dela.

DRUGE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec je dolžan:

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese naročnika,

- navedena dela izvesti v skladu z navodili naročnika in projektno dokumentacijo.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali ne atestiranega materiala oz. gradbenih proizvodov ali odstopanje od detajlnega terminskega plana, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odpovedati pogodbo.

Izvajalec ima v primeru prejšnjega odstavka pravico plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.

Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

7. člen

Izvajalec je dolžan:

- pred pričetkom del na svoje stroške namestiti in izobesiti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo), in po koncu del oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) zamenjati s stalno razlagalno tablo – vse v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS, št. 66/2004, 55/2008 in 54/2009 popr.), Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, 2. spremembe in dopolnitve, december 2009;

- voditi z zakonom predpisano gradbiščno dokumentacijo (gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer,…); dela izvesti po predpisani zakonodaji, ki ureja tovrstne objekte;

- izdelati tehnično dokumentacijo v skladu z zakonodajo, ki zajema

  - izdelavo projekta za obratovanje in vzdrževanje z garancijskimi listi (PVO),

- priskrbeti vse ustrezne in zahtevane dokumente za kvalitetni prevzem objekta;

- da bodo izvedena dela in uporabljeni gradbeni proizvodi ustrezali Uredbi o zelenem javnem naročanju skladno z razpisno dokumentacijo;

- voditi vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotoviti evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled;

- hraniti vso dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj do konca leta 2020 in brezplačno posredovati naročniku fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta;

- naročniku, pooblaščenim delavcem MzIP in pooblaščenim osebam organov Evropske skupnosti, Računskega sodišča ter drugim pristojnim organom omogočiti dostop do fizičnih rezultatov projekta ter dokumentacije vezane na projekt in vpogled vanjo;

- izvajati ukrepe, ki jih v svojih poročilih določijo kontrolni in nadzorni organi in poročati o izvedenih ukrepih naročniku;

- predhodno obveščati naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni spremembi projekta, z ustrezno utemeljitvijo;

- upoštevati naročnikove zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so opredeljene v Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;

- izpolnjevati vse druge zahteve naročnika, ki izhajajo iz zakonodaje ali navodil, ki urejajo izvajanja kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji.

8. člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih na gradbišču hraniti ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Po končanem delu mora izvajalec zapustiti delovišče urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

9. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to ni dobil predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, de je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

10. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti izvajalcu:

- izvajalcu predati potrjeno projektno dokumentacijo PZI v treh izvodih;

- gradbišče prijaviti pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del;

- imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;

- imenovati izvajalca strokovnega nadzora;

- izvajalcu dati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILA OPRAVLJENIH DEL

11. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah in količinah iz predračuna po sistemu "KLJUČ V ROKE" z izstavitvijo začasne mesečne situacije in končne obračunske situacije po dokončanju vseh pogodbenih obveznosti.

Pogodbene cene so fiksne in izvajalec ni upravičen do podražitev za opravljena dela, obračunana in plačana v tem konkretnem pogodbenem razmerju.

Za dodatno naročena dela, ki niso zajeta v predračunu oz. tej pogodbi, bosta naročnik in izvajalec pred začetkom teh del sklenila aneks k tej pogodbi na osnovi predhodno potrjenega predračuna, ki ga predloži izvajalec in izvedenih pogajanjih med naročnikom in izvajalcem.

Osnova za izplačilo sredstev je zahtevek z obveznimi prilogami posredovan s strani naročnika na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP).

Naročnik bo pogodbena dela plačeval najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani MzIP, ki bo operacijo sofinanciral v letu 2014.

Pred nakazilom sredstev, bo s strani Republike Slovenije, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, izvedena administrativna kontrola po 13. Členu Uredbe 1828/2006/ES.

12. člen

Izvajalec je obvezen dostaviti posamezno začasno mesečno situacijo najmanj v štirih izvodih naročniku do 5. v mesecu za pretekli mesec. Naročnik je dolžan situaciji v roku 8 dni od njenega uradnega prejema potrditi, v nadaljnjih  22-ih dneh pa nesporni znesek plačati.

Naročnik si pridržuje korekcijo predložene situacije, kar pa ne zadrži izplačila nespornega zneska situacije. Sporne postavke razčistita pogodbeni stranki in jih izvajalec obračuna v naslednji situaciji.

Situacija se plačuje  na podlagi ovrednotenega popisa del, dejanskih izmer in dejanskih uporabljenih količin, kar se mora skladati s ceno na enoto navedeno v ponudbi.

- Končno obračunsko situacijo pogodbene vrednosti mora izvajalec naročniku predložiti najkasneje v roku 30 dni po opravljeni primopredaji del, skupaj z bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

- Izvajalec strokovnega nadzora bo končno obračunsko situacijo potrdil v nadaljnjih 5 delovnih dneh in jo poslal naročniku v izplačilo. Naročnik bo končno situacijo plačal naslednji delovni dan po prejemu sredstev s strani MzIP, ki bo operacijo sofinanciral v letu 2014 ter ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije izstavil tudi bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Če naročnik ne pregleda in ne potrdi situacije v roku 8 dni od njenega prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s potekom tega roka.

Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. _____________________________, odprt pri banki ______________________________, 30. dan od dneva pravilno izstavljene in potrjene obračunske situacije.

Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na transakcijski račun izvajalca. Za nepravočasno izvršena plačila priznava naročnik izvajalcu zakonske zamudne obresti.

S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da sme izvesti neposredno plačilo podizvajalcu oz. podizvajalcem, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju.

Kot podizvajalci po tej pogodbi nastopajo subjekti navedeni v OBR-14.

Za zamenjavo podizvajalca si mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika.

## FINANCIRANJE PROJEKTA

13. člen

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

- Izvajalec mora pri izvedbi predmetnega javnega naročila upoštevati Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013.

Izvajalec bo za vso dokumentacijo, vezano na to pogodbo, zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku, skladno z zahtevami Navodil organov upravljanja za zaključevanje projektov/programov in hranjenje dokumentacije za programsko obdobje 2007-2013, ki jih je izdala RS, Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

## KVALITETA DEL

14. člen

Izvajalec jamči, da bodo s to pogodbo prevzeta dela izvršena po tehnični dokumentaciji po veljavnih standardih in tehničnih predpisih in v skladu z določbami te pogodbe ter prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem nivoju.

Izvajalec jamči, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke.

Izvajalec izjavlja, da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse.

ZAVAROVANJE POGODBE

15. člen

Izvajalec se zaveže, da bo najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe izročil naročniku brezpogojno bančno garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v višini 10% od pogodbene vrednosti z naročnikom. Omenjena bančna garancija vključuje tudi pokritje obveznosti do podizvajalca (le v primeru izvedbe dela s podizvajalci).

Če izvajalec ne predloži bančne garancije bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

Rok trajanja garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del mora biti še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. Rok dokončne izvedbe celotnega posla je 15.09.2014. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa dodatka k tej pogodbi novi dodatek k obstoječi garanciji z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del oz. dodatek h garanciji s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

V kolikor izvajalec v določenem roku ne predloži ustrezne nove bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil že prejeto bančno garancijo ali razveljavil sklenjeno pogodbo.

Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:

- da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist  dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del,

- da bo uporabljal za poplačilo svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v tej pogodbi,

- da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno blago dobaviteljev blaga oz. za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov.

POGODBENA KAZEN

16. člen

- Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku, je dolžan naročniku za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promil) od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

- Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo. Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje pri končnem obračunu in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec dolžan za vsak dan zamude plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo    pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

JAMSTVA IN GARANCIJE

17. člen

Za vgrajene gradbene proizvode, material, opremo in konstrukcije, je izvajalec dolžan pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma nadzornemu inženirju v potrditev veljavno atestno dokumentacijo, tehnične podatke oziroma specifikacije za opremo.

18. člen

Napake oz. pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik oz. nadzorni inženir med izvajanjem ali pri prevzemu del oz. v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oz. v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

19. člen

Garancijski roki za izvedena dela so:

- za fasado, hidroizolacije in streho in konstrukcijsko trdnost in varnost 10 (deset) let.

(Bančna garancija za ta sklop mora znašati 10% od pogodbene vrednosti z DDV);

- za ostala dela, opremo in naprave 3 (tri) leta.

(Bančna garancija za ta sklop mora znašati 10% od pogodbene vrednosti z DDV);

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo dela v celoti končana, kvalitetno - tehnično pregledana, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na tehničnem pregledu ali ob primopredaji.

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in se pokažejo med garancijskim rokom.

Naročnik bo v garancijskem roku v skladu z garancijskimi pogoji ter projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta zagotovil potrebno vzdrževanje oz. servisiranje vgrajenih naprav in opreme.

- Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur.l. RS št. 83/01). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave le-teh.

- Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

PREVZEM OBJEKTA

20. člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so vsa dela po pogodbi končana. Naročnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod pogojem, da so ta kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. Končni prevzem pogodbenih del se izvede po opravljenem kvalitetnem in količinskem pregledu. O prevzemu – primopredaji objekta med pogodbenimi partnerji se sestavi zapisnik.

Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve, kot to določa Uredba o zelenem javnem naročanju.

21. člen

Pogoji za primopredajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno oddana dela,

- odpravil vse pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitetnem pregledu,

- naročniku predal vso potrebno dokumentacijo, t.j. najmanj naslednje dokumente:

- navodilo za vzdrževanje in obratovanje objekta (velja za strojne instalacije);

- potrjeno izjavo pristojnih o odpravi vseh pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda;

- drugi podatki ali dokazila, ki so vezani na vrsto objekta (izjave o skladnosti, certifikati, atesti ipd.)

- Izjavo o odpravi pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda pripravi izvajalec, potrdita pa jo strokovni nadzor in naročnik.

- S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končne situacije ter garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

22. člen

Izvajalec mora ob končni predaji pogodbenih del izročiti naročniku brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % od končne pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot splošni garancijski rok, kot je določeno v 19. členu te pogodbe. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije. Brez predložene bančne garancije primopredaja ni opravljena.

Izvajalec predloži končni obračun naročniku najkasneje v roku 30 dni po uspešno izvedeni primopredaji objekta in ko so odpravljene eventualne napake ali pomanjkljivosti.

STROKOVNI NADZOR

23. člen

Predstavnik občine za nadzor in kot vodja projekta je Samo Kristl.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je ________________________________.

Gradbeni nadzor bo izvajal: __________________________________________.

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodja del brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Izvajalec zagotavlja, da bo imenovani vodja del stalno prisoten na gradbišču v času izvajanja del.

REŠEVANJE SPOROV

24. člen

- V primeru, da izvajalec

- bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- v 20 dneh po podpisu pogodbe ne dostavi naročniku originalne garancije banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini, kot jo je navedel v ponudbi,

- lahko naročnik takoj enostransko odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna v roku 7 dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik upravičen zaseči ves material na tem in drugih gradbiščih in vsa njegova sredstva na tem gradbišču ter iz tega poplačati škodo in/ali pogodbeno kazen, za plačilo pogodbene kazni in/ali škode pa unovčiti še garancijo banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabiti druga pravna sredstva. Izvajalec se strinja, da v tem primeru naročnik postane lastnik in posestnik vsega materiala in sredstev ter naprav na gradbišču ter da naročnik ni dolžen izvajalcu poravnati do tistega trenutka opravljenih, a še ne fakturiranih in/ali situiranih del.

25. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru rešuje spor stvarno pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

KONČNE DOLOČBE

26. člen

Protikorupcijska klavzula:

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

27. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je sestavni del pogodbe ponudba izvajalca, navedena v 1. členu te pogodbe.

Vsa določila iz razpisne dokumentacije, morebitna pojasnila in odgovori na vprašanja predmetnega javnega naročila, so obvezujoča.

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v pisni obliki skleneta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

28. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo del.

29. člen

Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda.

Podpisano dne: __________                                                Podpisano dne: ___________

Naročnik:                                                                  Izvajalec:

OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Peter ŠKRLEC

Župan

Priloge:

  - Razpisna dokumentacija,

  - Ponudbena dokumentacija.

OBR - 16

Ponudnik:  _______________________________________________________________

P R E D R A Č U N  št._______

Opis: »Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Vrednost vseh del za SKLOP 1                         ______________________ €

Popust …………………..%                         ______________________ €

DDV                                                               ______________________ €

Skupaj z DDV                                               ______________________ €

končna ponudbena cena - sklop 1                           _____________________€_

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Vrednost vseh del za SKLOP 2                         ______________________ €

Popust …………………..%                         ______________________ €

DDV                                                               ______________________ €

Skupaj z DDV                                               ______________________ €

končna ponudbena cena - sklop 2                           _____________________€_

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in 8. členom navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Datum: ___________                                                Žig in podpis ponudnika:

Priloga: POPIS VSEH  DEL IN MATERIALA ZA SKLOP 1 IN SKLOP 2!

PONUDNIK:														                    OBR - 17

…………………………………………………………..			□ PONUDBA

…………………………………………………………..			□ SPREMEMBA

…………………………………………………………..			□ UMIK

Ponudbo prevzel:

(vpiše vložišče)

Datum in čas prejema kuverte:		___.___.2014 ob ____ uri

NE ODPIRAJ - PONUDBA!				Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

Jurovski Dol 70/B

2223 JUROVSKI DOL

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

» Energetska sanacija stavbe OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol«